Паспорт проекта

«Проектирование и создание системы — «Разработка гибридного бактериально-роевого алгоритма для автоматической оптимизации параметров JVM в контейнерных Java-приложениях»

Выполнил Шурпаев Гаджи-Ата Шапиевич

- Описание проблемы

Современные Java-приложения, развертываемые в контейнерах Docker, часто работают с неоптимальными настройками виртуальной машины Java (JVM), что приводит к:

- Избыточному потреблению памяти — завышенные значения -Xmx приводят к неэффективному использованию ресурсов и увеличению затрат на инфраструктуру.

- Нестабильной производительности — неправильные настройки heap вызывают частые сборки мусора, увеличивают latency и снижают throughput.

- Сложности ручной настройки — подбор оптимальных параметров JVM требует экспертизы, длительных тестов и часто выполняется эмпирически, что не гарантирует оптимальности.

- Актуальность проекта

В условиях роста числа микросервисных архитектур и контейнеризации приложений необходимы автоматизированные методы настройки JVM для:

- Экономии ресурсов в облачных средах (снижение стоимости владения).

- Обеспечения стабильности и предсказуемости работы Java-приложений.

- Исключения человеческого фактора при конфигурации production-сред.

- География проекта

Разработка и тестирование выполняются в рамках учебно-исследовательской среды, с возможностью адаптации для корпоративных cloud-платформ (Kubernetes, Docker Swarm).

- Основные целевые группы

- Разработчики Java-приложений — упрощение настройки JVM.

- DevOps-инженеры — автоматизация настройки контейнеризованных сервисов.

- Исследователи в области оптимизации — применение метаэвристических алгоритмов для настройки ПО.

5. Основная цель проекта

Разработать и реализовать гибридный бактериально-роевой алгоритм (BFPSO) для автоматического подбора параметров heap (-Xms, -Xmx) в Java-приложениях, работающих в Docker-контейнерах, с целью снижения cost-функции (время выполнения + потребление памяти) на 30% по сравнению с настройками по умолчанию.

6. Задачи проекта

- Изучить и теоретически описать алгоритмы BFO, PSO и их гибриды.

- Разработать математическую модель cost-функции для оценки производительности Java-приложения в Docker.

- Реализовать гибридный алгоритм BFPSO с параллельным вычислением fitness-функции.

- Внедрить кэширование результатов измерений для ускорения работы алгоритма.

- Провести сравнительные тесты с чистыми BFO, PSO и случайным поиском.

- Проанализировать результаты, выявить оптимальные параметры JVM для тестового приложения.

7. Календарный план реализации проекта

| Задача | Конкретные работы | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Теоретическое исследование | Анализ алгоритмов BFO, PSO, гибридов BFPSO | 1-й месяц | Отчет по литературе, выбор методологии |
| 2. Разработка модели cost-функции | Формализация метрик времени и памяти | 2-й месяц | Математическая модель и её обоснование |
| 3. Реализация алгоритма BFPSO | Написание кода (Java), интеграция с Docker | 3-й месяц | Рабочий прототип алгоритма |
| 4. Внедрение кэширования | Разработка класса MeasurementCache | 4-й месяц | Ускорение вычислений в 2–3 раза |
| 5. Проведение экспериментов | Запуск алгоритмов, сбор статистики | 5-й месяц | Таблицы и графики сравнения алгоритмов |
| 6. Анализ результатов и оформление | Написание выводов, подготовка документации | 6-й месяц | Готовая курсовая работа, презентация |

8. Ресурсы, необходимые для реализации проекта

- Технические: Компьютер с поддержкой Docker, ОС Linux/Windows, Java 11+, библиотеки для работы с JSON (Gson).

- Программные: IntelliJ IDEA / Eclipse, Git, Maven, Docker Desktop.

- Человеческие: Разработчик (студент), научный руководитель.

9. Показатели результативности реализации проекта

- Качественные:

  - Автоматизация процесса настройки JVM.

  - Снижение ручного труда при конфигурации приложений.

- Количественные:

  - Снижение cost-функции на 30% по сравнению с дефолтными настройками.

  - Ускорение работы алгоритма за счет кэширования на 40–50%.

  - Улучшение потребления памяти на 20–60% при сохранении производительности.

10. Дальнейшая реализация и мультипликативность

- Развитие проекта: Интеграция с оркестраторами (Kubernetes), поддержка других JVM-параметров (GC-алгоритмы, thread pools).

- Применение в индустрии: Использование в CI/CD-процессах для автоматической настройки Java-микросервисов.

- Научное продолжение: Публикация статьи по результатам исследования, участие в конференциях.

Приложение: Описание системы оптимизации параметров JVM на основе гибридного алгоритма BFPSO

  - Состав и модули системы

Система представляет собой консольное Java-приложение, состоящее из следующих ключевых модулей:

- Модуль Optimizer (гибридный BFPSO): Основной алгоритм, комбинирующий хемотаксис бактерий (BFO) и движение роя частиц (PSO) для поиска оптимальных значений -Xms и -Xmx.

- Модуль Evaluator: Отвечает за запуск тестового Java-приложения (TestApp) в Docker-контейнере с заданными параметрами JVM, сбор метрик времени выполнения (duration_ms) и потребления памяти (used_memory_mb).

- Модуль MeasurementCache: Реализует кэширование результатов измерений в файл measurement-cache.json для исключения повторных запусков контейнера при идентичных параметрах, что значительно ускоряет работу алгоритма.

- Модуль AlgorithmStats: Собирает, агрегирует и форматирует статистику по всем запускам алгоритмов (гибридный, чистый BFO, чистый PSO, случайный поиск), выводя сравнительные таблицы.

- Модуль DockerUtil: Вспомогательный класс для формирования и выполнения команды docker run с необходимыми переменными окружения (JAVA_OPTS).

- Тестовое приложение TestApp: Имитирует рабочую нагрузку (интенсивное выделение памяти и вычисления) внутри контейнера. После выполнения выводит метрики в стандартный поток вывода для их последующего парсинга Evaluator.

  - Элементы и их взаимосвязи (Логическая схема)

- Алгоритм BFPSO (Optimizer) генерирует кандидатов (индивидов) с параметрами -Xms, -Xmx.

- Для каждого кандидата Evaluator проверяет MeasurementCache. Если результат есть — возвращает его. Если нет — формирует запрос к DockerUtil.

- DockerUtil запускает Docker-контейнер с образом, содержащим TestApp и переданными JAVA_OPTS.

- После завершения работы контейнера Evaluator парсит его вывод (метрики) и передает результат (стоимость cost) обратно в Optimizer, параллельно сохраняя его в MeasurementCache.

- Optimizer обновляет позиции индивидов на основе полученных значений cost, используя гибридную логику BFO/PSO.

- Цикл повторяется до достижения критерия остановки.

- После всех прогонов AlgorithmStats собирает финальную статистику и формирует отчет.

  - Информационные потоки

Рисунок 1  информационные потоки системы «фармаконтроль»

  - Оценка воздействия среды

- Внутренние факторы (управляемые):

  - Качество тестового приложения (TestApp): Должно адекватно моделировать реальную нагрузку.

  - Параметры алгоритма BFPSO: Размер популяции (S), количество итераций (Nc, Nre, Ned), коэффициенты (c1, c2, w). Требуют тонкой настройки.

  - Логика cost-функции: Весовые коэффициенты (alpha, beta) между временем и памятью.

- Внешние факторы (неуправляемые):

  - Производительность хостовой системы: Загрузка CPU, дисковые операции, состояние сети могут влиять на время выполнения тестов в Docker.

  - Накладные расходы Docker: Запуск и остановка контейнеров вносят случайную задержку.

  - Поведение сборщика мусора (GC) JVM: Носит стохастический характер, что может вызывать колебания в измерениях времени.

- Риски и ограничения:

  - Время выполнения: Полный цикл оптимизации (5 прогонов) может занимать 20-30 минут.

  - Диапазон поиска: Алгоритм ищет параметры в заданном диапазоне (напр., 512–2048 МБ). Выход за пределы требует корректировки.

  - Специфичность результата: Найденные параметры оптимизированы под конкретное тестовое приложение и могут потребовать валидации на реальной нагрузке.